Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 октября 2022 года                                  № 83                                         х. Камышев

| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев 2022 года» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлениями Администрации Камышевского сельского поселения от 15.10.2018 года № 102 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения»

1. Утвердить отчет об исполнении   плана   реализации    муниципальной

программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев 2022 года» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения                                              С.А.Богданова

Распоряжение вносит

Главный специалист по экономике

Приложение

к распоряжению

Администрации

Камышевского сельского поселения

от 14.10.2022 г. № 83

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях». | Главный специалист по экономике Орёл Н.Н. | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых работ, предшествующих установке/ замене | Главный специалист по экономике Орёл Н.Н | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | Главный специалист по экономике Орёл Н.Н | Повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 1.3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Главный специалист по экономике Орёл Н.Н |  | X | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Главный специалист по экономике Орёл Н.Н | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Главный специалист по экономике Орёл Н.Н | Готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Главный специалист по экономике Орёл Н.Н | Повышение уровня освещенности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Главный специалист по экономике Орёл Н.Н | Повышение уровня освещенности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 986,6 | 986,6 | 637,2 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Главный специалист по экономике Орёл Н.Н | Сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 2.5. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Текущий и выборочный ремонт уличного освещения в Камышевском сельском поселении | Главный специалист по экономике Орёл Н.Н | Улучшение качества и уровня освещенности улиц | Х | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Главный специалист по экономике Орёл Н.Н | Повышение уровня освещенности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 986,6 | 986,6 | 637,2 |  |

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения                                                              С.А. Богданова