АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2017                                   № 58                                            х. Камышев

| Об утверждении отчета о реализации в 2016 году муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 03.09.2013 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения», Администрация Камышевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2016 году муниципальной программы Камышевского сельского поселения   «Развитие транспортной системы»

согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Камышевского сельского поселения.
    4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Камышевского

сельского поселения                                                             С.А. Богданова

Приложение

к постановлению

Администрации Камышевского

сельского поселения

от 26.04.2017 № 58

Отчет о реализации в 2016 году

муниципальной программы Камышевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

I. Основные результаты реализации в 2016 году муниципальной программы Камышевского сельского поселения   «Развитие транспортной системы»

Цель программы - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение уровня безопасности движения.

Для достижения основной цели программы необходимо следующее:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Камышевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за отчетный 2016 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2016 года постановлениями Администрации Камышевского сельского поселения вносились изменения в муниципальную программу Камышевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

- Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от     25.01.2016 № 16 «О внесении изменений в постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 11.10.2013 № 74 «Об утверждении муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»»;

- Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от     24.06.2016 № 61 «О внесении изменений в постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 11.10.2013 № 74 «Об утверждении муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 11.10.2013 № 74 «Об утверждении муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»», в 2016 году было запланировано 1881,9 тыс. рублей, исполнение составило 1396,8 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения программы составил  74,2 процента.

Фактические расходы по источникам финансирования программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий программы в 2016 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Камышевского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 749,5 | 749,5 | 264,4 | 32,3 |  |
| 2. | Средства районного бюджета |  | 1132,4 | 1132,4 | 1132,4 | 100,0 |  |
|  | Итого |  | 1881,9 | 1881,9 | 1396,8 | 74,2 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Камышевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  по состоянию на 01 января 2017 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в общем объеме является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы Камышевского

сельского поселения «Развитие транспортной системы»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2016 году

муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Камышевском сельском поселении» муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры в Камышевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | Выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного и межмуниципального значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог | Выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории, автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности |  |
| 1.3. | Подготовка проектной документации на капитальный ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Подготовка документов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| 1.4. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги и искусственных сооружений на них | Увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущие к изменению класса и категории автомобильной дороги и искусственных сооружений на них |  |
| 1.5. | Подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, всего | Администрация Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обеспечение проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Камышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обустройство пешеходных переходов | Администрация Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Сокращение темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших |  |
| 2.2. | Приобретение светофоров Т-7 и установка светофоров Т-7, возле МБДОУ д/сад »Колосок», МБОУ Конзаводская СОШ №2. | Администрация Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Сокращение темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших |  |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                                                С.А. Богданова

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы Камышевского

сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период – 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2016 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.16) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог в Камышевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подготовка проектной документации на капитальный ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Камышевского сельского поселения | Были подготовлены документы на капитальный ремонт внутрепоселковых дорог с твердым покрытием (сметы, технические паспорта и т.д.) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1500,0 | 1015,0 | 1015,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Камышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обустройство пешеходных переходов | Администрация Камышевского сельского поселения | Сокращение темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 381,9 | 381,8 | 381,8 |
| 2.2. | Приобретение светофоров Т-7 и установка светофоров Т-7, возле МБДОУ д/сад »Колосок», МБОУ Конзаводская СОШ №2. | Администрация Камышевского сельского поселения | Сокращение темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X | X | X | X | X |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                                                С.А. Богданова